附件2

# 阳西县2021年重点建设前期预备项目计划表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2021年开展的前期工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计40项 |  |  |  | 11611036 |  |  |
| 一 | 基础设施工程（30项） |  |  |  | 10190256 |  |  |
| (一) | 公路工程（7项） |  |  |  | 744371 |  |  |
| 1 | 阳江港丰头港区疏港公路(省道S278线织篢至大泉段)工程 | 县交通运输局地方公路管理站 | 县交通运输局 | 一级公路8公里 | 54000 | 工程招投标 | 市预备 |
| 2 | 阳江港丰头港区疏港公路(省道S278线大泉至溪头段)工程 | 县交通运输局地方公路管理站 | 县交通运输局 | 路面改造一级公路13.3公里 | 62000 | 可行性研究报告 |  |
| 3 | 阳西县绿色食品产业园至绿色能源产业园连接线（省道S541线阳西县城至上洋段公路建设工程） | 县交通运输局地方公路管理站 | 县交通运输局 | 一级公路25.039公里 | 96703 | 可行性研究报告、勘察设计工作 | 市预备 |
| 4 | 阳西县Y087线前海段公路改建工程 | 县交通运输局地方公路管理站 | 县交通运输局 | 三级公路5.41公里 | 7596 | 勘察设计、工程招投标 |  |
| 5 | 阳西县Y767线白沙湾段公路改建工程 | 县交通运输局地方公路管理站 | 县交通运输局 | 三级公路10.024公里 | 16863 | 勘察设计、工程招投标 |  |
| 6 | 阳西县Y748线海仔湖段（沙扒镇迎宾大道及海景路一期）改建工程 | 县交通运输局地方公路管理站 | 县交通运输局 | 路线长1.902公里 | 15210 | 勘察设计、工程招投标 | 市预备 |
| 7 | 沈海高速公路阳西支线 | 待定 | 县交通运输局 | 高速公路30.328公里 | 492000 | 可行性研究报告、勘察设计工作 | 市预备 |
| （二） | 能源工程（11项） |  |  |  | 8637347 |  |  |
| 8 | 粤电阳江青洲一海上风电场项目 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 县发改局 | 装机容量为40万千瓦 | 851836 | 用海审批、军事意见等前期工作 | 市预备 |
| 9 | 粤电阳江青洲二海上风电场项目 | 广东粤电阳江海上风电有限公司 | 县发改局 | 装机容量为60万千瓦 | 1310792 | 用海审批、军事意见等前期工作 | 市预备 |
| 10 | 三峡阳江青洲五海上风电场项目 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 县发改局 | 项目规划装机容量为100万千瓦，配套建设海上升压站和送出海缆 | 1830473 | 用海审批、军事意见等前期工作 | 省、市预备 |
| 11 | 三峡阳江青洲六海上风电场项目 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 县发改局 | 项目规划装机容量为100万千瓦，配套建设海上升压站和送出海缆 | 1963669 | 用海审批、军事意见等前期工作 | 省、市预备 |
| 12 | 三峡阳江青洲七海上风电场项目 | 三峡新能源阳江发电有限公司 | 县发改局 | 项目规划装机容量为100万千瓦，配套建设海上升压站和送出海缆 | 1738194 | 用海审批、军事意见等前期工作 | 省、市预备 |
| 13 | 阳西电厂二期7、8号机组（2×1240MW）工程 | 阳西海滨电力发展有限公司 | 县发改局 | 建设2×1240MW高效超超临界燃煤发电机组 | 887953 | 核准前报告及专题工作 | 市预备 |
| 14 | 阳江110千伏塘口输变电工程 | 阳江供电局 | 阳西供电局 | 新增主变容量80MVA，新建110kV线路长约11公里 | 7000 | 选址选线等前期工作 | 省、市预备 |
| 15 | 粤港澳大湾区500千伏外环西段工程 | 阳江供电局 | 阳西供电局 | 建设两个500千伏单回路通道，长约750公里,线路工程穿云浮、肇庆、清远、阳江、佛山、江门等市 | 30000 | 选线、可行性研究报告、核准、支持性文件办理 |  |
| 16 | 阳江110千伏田岗（程村）输变电工程 | 阳江供电局 | 阳西供电局 | 新增主变容量40米伏安，新增110千伏田岗站至漠南站、织貢站线路，新建双回架空线路约2公里，新建单回架空线路约6公里 | 4882 | 核准等前期工作 |  |
| 17 | 阳江110千伏联安输变电工程 | 阳江供电局 | 阳西供电局 | 新增主变容量80米伏安，新增110千伏联安站至坝基头站、双鱼站线路，新建双回架空线路约6公里，新建单回架空线路约12公里 | 7548 | 核准等前期工作 |  |
| 18 | 500千伏阳江沙扒青洲三海上风电接入系统工程 | 阳江供电局 | 阳西供电局 | 新建设500千伏单回架空线路约10千米（涉及上洋镇） | 5000 | 开展选线、可行性研究报告 |  |
| （三） | 城建、园区等基础设施工程（7项） |  |  |  | 714900 |  |  |
| 19 | 阳西县高新区绿色建材产业园基础设施项目 | 阳西高新区管委会 | 阳西高新区管委会 | 产业园道路施工总长2500米，道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、铺设排水排污管网及污水处理厂、停车场等基础设施 | 20000 | 项目前期规划选址、用地预审、立项报批等工作 |  |
| 20 | 阳西县高新区临港循环经济产业园基础设施项目 | 阳西高新区管委会 | 阳西高新区管委会 | 产业园道路施工总长4000米，道路工程、给排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程、铺设排水排污管网及污水处理厂、停车场等基础设施 | 30000 | 项目前期规划选址、用地预审、立项报批等工作 |  |
| 21 | 阳西县矿山开发装配式建筑产业园 | 县自然资源局 | 县自然资源局 | 装配式构建件厂年产能120万立方；年产能9000万吨的绿色建筑骨料生产基地；商品混凝土搅拌站年产能30万方 | 600000 | 项目规划设计、可研论证等前期工作 | 市预备 |
| 22 | 阳西县县城第二污水处理厂建设工程项目 | 县丹江水务集团 | 县丹江水务集团 | 1、新建县城第二污水处理厂，建成总规模为4万吨/日，首期处理规模为2万吨/日；2、建成阳西县县城第二污水处理厂13公里的配套管网 | 26000 | 规划选址、立项报批、初步设计及概算批复、施工许可 | 市预备 |
| 23 | 阳西县城排水排污管网改造建设工程（第一期） | 县市政服务中心 | 县城管综合执法局 | 该项目包含三个排水管网建设工程，阳西县石桥铺片区排水排污工程拟进行雨污分流排水改造，优化排水系统；阳西县织篢河南岸河堤路道路改造及排水排污建设工程主要建设内容为道路工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程等；阳西县旧城区排水排污管网升级改造工程拟建排水排污管网约15000米，修复路面及构筑物等 | 15900 | 初步设计及概算批复、施工许可 |  |
| 24 | 阳西县沙扒镇滨海碧道建设项目 | 沙扒镇政府 | 沙扒镇政府 | 沙扒滨海碧道始于沙扒湾，串联狮子湾，终于月亮湾，全长约3公里，宽6米，修碧道、休息平台和节点景观平台等 | 13000 | 征地、立项等前期工作 |  |
| 25 | 阳西县溪头镇进港路建设项目 | 溪头镇政府 | 溪头镇政府 | 路基、排水、绿化、混凝土路面、路灯，全长3.3公里，路面宽16米，双向四车道，路基征地宽50米，需要征地250亩 | 10000 | 征地、立项等前期工作 |  |
| （四） | 水利工程（5项） |  |  |  | 93638 |  |  |
| 26 | 阳西县陂底水库加固扩容工程 | 县水务局 | 县水务局 | 东水黄茅电站引水渠首附近新建引水坝、重建现状引水渠渠首进水闸、新建 1 根 1.2米管径的压力8081钢管连接电站尾水池、主坝加高培厚、1＃～4＃副坝加高培厚、重建 1#输水涵管、重建 2#输水涵管、重建溢洪道闸室及进口段导墙、重建防汛道路 | 70000 | 项目规划设计、可研论证等前期工作 | 省、市预备 |
| 27 | 塘口引水陂灌区续建配套与节水改造工程 | 县水务局 | 县水务局 | 本次设计改造干渠20.51公里，改造或重建建筑物69座 | 5771 | 规划选址、立项报批、初步设计及概算批复、施工许可 |  |
| 28 | 木竹根灌区续建配套与节水改造工程 | 县水务局 | 县水务局 | 本次设计改造干渠17.5公里。本次改造或重建建筑物69座，改造、新建建筑物61座 | 5032 | 规划选址、立项报批、初步设计及概算批复、施工许可 |  |
| 29 | 边海陂灌区续建配套与节水改造工程 | 县水务局 | 县水务局 | 本次设计改造干渠及其支渠合计9.925公里，改造或新建建筑物10座 | 5463 | 规划选址、立项报批、初步设计及概算批复、施工许可 |  |
| 30 | 新湖水库灌区续建配套与节水改造工程 | 县水务局 | 县水务局 | 衬砌渠道47.131公里，规划建筑物122座，包括拆除重建及新建 | 7372 | 规划选址、立项报批、初步设计及概算批复、施工许可 |  |
| 二 | 产业工程（5项） |  |  |  | 1325880 |  |  |
| 31 | 阳西县高新区绿色食品产业园首期项目 | 阳西高新区管委会 县工信局 | 阳西高新区管委会 县工信局 | 建设用地约3500亩，主要是调味品项目，生产酱油、食醋、蚝油、酱类、火锅底料、鸡精粉和料酒等产品 | 985000 | 项目规划设计、可研论证等前期工作 | 市预备 |
| 32 | 阳西鼎龙温泉谷项目 | 阳西龙溪森林文化旅游有限公司 | 县文广旅体局 | 项目规划控制用地面积4800亩，计划以热水温泉为核心，融合温泉度假酒店、温泉文化及游乐设施、田园森林游乐设施、登山径、丛林民宿以及其他景观配套、旅居设施，建设成综合性旅游度假小镇 | 150000 | 项目规划设计、可研论证等前期工作 | 省、市预备 |
| 33 | 阳西儒洞咸水矿温泉康养景区项目 | 阳西碧月房地产开发有限公司 | 县文广旅体局 | 项目规划控制用地面积1100亩，计划以热水温泉为核心，融合温泉度假酒店、温泉文化及游乐设施、田园观光体验设施、民宿以及其他景观配套、旅居设施 | 150000 | 项目规划设计等前期工作 | 省、市预备 |
| 34 | 阳西县程村镇特色农业（南药）深加工产业园 | 阳江市宏伟农业发展有限公司 阳江市新湖沉香生物科技开发有限公司 | 程村镇政府 | 建设用地200亩，种植面积超过1万亩 | 26000 | 开展项目用地审批等前期工作 | 市预备 |
| 35 | 海大阳西丰沃生态农业综合开发项目 | 阳西县丰沃生态农业有限公司 | 县农业农村局 | 项目占地58040平方米，建设栏舍（隔离舍、后备舍、妊娠舍、分娩舍、保育舍）和 辅助区（洗消区、污水处理区、有机肥生产区等） | 14880 | 开展工程主体基础建设 | 市预备 |
| 三 | 民生工程（5项） |  |  |  | 94900 |  |  |
| 36 | 阳西县疾病预防控制中心迁建项目 | 阳西县疾病预防控制中心 | 县卫生健康局 | 项目规划用地总面积18972.69平方米，其中：建筑占地面积2000平方米，建筑总面积7500平方米。建设1幢5层业务综合楼、1幢4层检验楼、1幢4层物资保障楼及附属配套设施 | 6000 | 规划选址、立项报批、初步设计及概算批复、施工许可 | 市预备 |
| 37 | 阳西县县域医疗卫生服务能力提升工程 | 县卫生健康局 | 县卫生健康局 | 完成县镇村三级医疗卫生机构基础设施建设、设备配置、重点专科建设、人才引进培养、信息化建设等 | 47700 | 开展项目规划设计、可研论证等前期工作 | 市预备 |
| 38 | 阳西县奋兴中学实验学校建设项目 | 县教育局 | 县教育局 | 项目占地面积148.5亩，总建筑面积32600平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育馆及室外运动场等附属配套设施。办学规模60个班，2820个学位 | 15400 | 办理项目前期报建手续及工程主体基础建设 | 市预备 |
| 39 | 阳西县丹江中学建设项目 | 县教育局 | 县教育局 | 项目占地面积65亩，总建筑面积29000平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂及室外运动场等附属配套设施。办学规模36个班，1800个学位 | 10800 | 办理项目前期报建手续及工程主体基础建设 | 市预备 |
| 40 | 阳西县公办幼儿园（第一批）建设项目 | 县教育局 | 县教育局 | 该项目下含4个子项目，分别是阳西县丹江幼儿园新建项目，阳西县奋兴中学附属幼儿园新建项目、阳西县新圩镇中心幼儿园新建项目、阳西县沙扒镇书村幼儿园新建项目，前三个子项目的建设规模均为15个班450人，最后一个子项目的建设规模为9个班270人 | 15000 | 办理项目前期报建手续及主体基础建设 | 市预备 |