阳西县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要重大项目表（调整后）

单位：亿元

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 规划建设年限 | 项目总投资 | 十三五期间计划投资 | 十三五中期完成投资（2016-2019.6） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计（103项） |  |  | 913.62 | 286.78 | 211.18 |  |
|  | 一、交通运输项目（8项） |  |  | 63.355 | 41.5647 | 35.8 |  |
| 1 | 深茂铁路阳西段 | 铁路42.4公里 | 2014—2018 | 44 | 32 | 32.00 |  |
| 2 | 省道S278线织至溪头段一级公路（织至大泉段）改建工程 | 一级公路8公里 | 2020—2022 | 5.3 | 0.1 | 0.00 |  |
| 3 | 国道325线阳西县城过境公路工程 | 按照一级公路标准建设 ，设计速度80公里/小时，双向6车道，路基宽32米，路线全长11.738公里里/小时，双向6车道，路基宽32米，路线全长11.738公里 | 2017—2020 | 5.45 | 3.68 | 2.42 |  |
| 4 | 国道325线阳西县城过境公路阳西高铁站连接线工程 | 该项目建设全路线段总长3.529公里，双向四车道 | 2017—2020 | 1.14 | 0.99 | 0.90 | 新增项目 |
| 5 | 国道G228线黑石古至儒洞大桥段路面改造工程 | 路面改造50.6公里 | 2019—2020 | 3.04 | 3.04 | 0.00 |  |
| 6 | 省道S386线塘口至新墟段改建工程（先行实施旧寨至塘尾段） | 升级改造11.604公里 | 2019—2021 | 0.7 | 0.3047 | 0.03 |  |
| 7 | 阳西县X605线上洋至河北段公路工程 | 项目路线全长12.636公里，其中，上洋镇过境段新建段按二级公路标准建设，路线长2.682公里；上洋至河北段路面大修段路线长9.953公里，按三级公路标准建设 | 2017—2018 | 0.55 | 0.45 | 0.45 | 新增项目 |
| 8 | 省道S278线阳西塘口至织篢段 | 一级公路、全长6.315公里 | 2019—2021 | 3.175 | 1 | 0.00 |  |
|  | 二、能源保障项目（23项） |  |  | 578.58 | 163.96 | 127.1 |  |
| 9 | 阳西电厂二期#5、#6机组 | 建设2×1240MW燃煤发电机组 | 2016—2019 | 90.36 | 90.36 | 77.84 |  |
| 10 | 三峡新能源阳西沙扒300MW海上风电项目 | 装机容量300MW | 2017—2021 | 56.98 | 23.00 | 18.00 | 新增项目 |
| 11 | 粤电阳江沙扒海上风电项目 | 装机容量300MW | 2017—2020 | 59.99 | 6.2 | 6.20 |  |
| 12 | 三峡新能源阳西沙扒二期海上风电项目 | 风力发电机组40万千瓦 | 2020—2021 | 76.18 | 10 | 0.00 | 新增项目 |
| 13 | 三峡广东阳江阳西沙扒三、四、五期海上风电场项目 | 风力发电机组100万千瓦 | 2020—2021 | 191.25 | 2.8 | 0.00 | 新增项目 |
| 14 | 明阳阳江沙扒科研示范项目 | 风力发电机组30万千瓦 | 2020—2021 | 58.58 | 2 | 0.00 | 新增项目 |
| 15 | 粤电织农场三期光伏复合项目 | 光伏发电容量20万千瓦 | 2020—2021 | 14 | 2.5 | 0.00 | 新增项目 |
| 16 | 阳西县白石岭有机蔬菜种植示范区30MW光伏电站项目 | 项目年均发电量3133万kwh，选用高效多晶硅光伏组件，平均效率达15.73% | 2015—2016 | 2.6 | 1.6 | 1.60 |  |
| 17 | 阳西县长角水库2000亩光伏（光伏农业与旅游综合利用）项目 | 装机容量120兆瓦 | 2016—2018 | 10.4 | 10.4 | 10.40 |  |
| 18 | 广东领尊能源化工有限责任公司年处理5万吨废矿物油项目 | 占地面积350亩，以废矿物油为原料经高度设备理化和化学技术处理后生产溶剂油、燃料油、润滑基础油等产品 | 2018—2020 | 2.23 | 2.23 | 1.08 |  |
| 19 | 阳江阳西坝基头站第二台主变扩建工程 | 变电容量18万千伏安 | 2014—2016 | 0.24 | 0.1 | 0.10 |  |
| 20 | 广东织农场21队农业光伏综合开发项目 | 总装机规模50MW，项目采用分块式发电、集中并网方案 | 2016—2017 | 4.34 | 4.34 | 4.36 |  |
| 21 | 阳江500千伏回隆（阳西）输变电工程、220千伏配套线路工程 | 新建2台200万千伏安主变，新建500千伏线路7公里;新建220千伏线路155公里 | 2014—2018 | 6.18 | 4.13 | 5.70 |  |
| 22 | 阳江110千伏永安（溪头）输变电工程 | 新建1台5万千伏安主变，新建110千伏线路14.8公里 | 2016—2017 | 0.5 | 0.5 | 0.50 |  |
| 23 | 阳江110千伏书村（沙扒）输变电工程 | 新建1台4万千伏安主变，新建110千伏线路33.8公里 | 2016—2017 | 0.61 | 0.61 | 0.61 |  |
| 24 | 阳江110千伏程村输变电工程 | 变电容量4万千伏安，建设110千伏线路20公里 | 2018—2020 | 0.46 | 0.46 | 0.00 |  |
| 25 | 阳江110千伏联安输变电工程 | 变电容量4万千伏安，建设110千伏线路6.9公里 | 2018—2021 | 0.75 | 0.45 | 0.00 |  |
| 26 | 阳江阳西福安站第二台主变扩建工程 | 变电容量4万千伏安 | 2018—2020 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |  |
| 27 | 阳江阳西220kV汇能(儒洞)输变电工程 | 建设220千伏线路40.8公里，主变容量18万千伏安，配套110千伏线路8.4公里 | 2018—2021 | 2.12 | 1.5 | 0.30 | 新增项目 |
| 28 | 阳江220kV沙扒(粤电和三峡)海上风电一期接入系统工程 | 建设220千伏线路16.42公里 | 2018—2021 | 0.53 | 0.5 | 0.20 | 新增项目 |
| 29 | 墟河站新建10kV圩田甲线、墟田乙线调整新墟站10kV田安线负荷工程 | 新架设10千伏线路共2.946公里，其中电缆线路2.14公里，架空线路0.806公里 | 2016 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30 | 墟河站新建10kV墟塘线、墟镇线调整新墟站10kV禾塘线、新墟线负荷工程 | 新架设10千伏线路共5.282公里，其中电缆线路3.7公里，架空线路1.582公里 | 2016 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |
| 31 | 282省道、旅游大道电缆走廊工程 | 从110千伏书村变电站至沙扒镇区新敷设10千伏电缆通道共4.124公里 | 2016 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |
|  | 三、水利项目（18项） |  |  | 9.22 | 5.5 | 2.37 |  |
| 32 | 阳西县三甲河车湖段治理工程 | 综合治理河道长10.2公里，其中加固5.71公里，清淤疏浚河道10.2公里，新建穿堤涵洞11宗 | 2015—2020 | 0.23 | 0.15 | 0.11 |  |
| 33 | 阳西县三甲河横山段治理工程 | 综合治理河道长11.032公里，其中加固3.016公里，清淤疏浚河道11.032公里，新建穿堤涵洞5宗 | 2015—2020 | 0.22 | 0.16 | 0.14 |  |
| 34 | 上洋河上洋段治理工程 | 堤防护岸加固、新建堤防、河道整治、清淤清障 | 2016—2020 | 0.34 | 0.27 | 0.03 |  |
| 35 | 儒洞联围（重点海堤除险加固） | 30年一遇标准，加固堤长19.85公里 | 2016—2019 | 0.78 | 0.59 | 0.54 |  |
| 36 | 长坪联围（重点海堤除险加固） | 30年一遇标准，加固堤长11.7公里 | 2016—2020 | 0.61 | 0.42 | 0.30 |  |
| 37 | 文笔岭联围（重点海堤除险加固） | 30年一遇标准，加固堤长2公里 | 2016—2019 | 0.09 | 0.06 | 0.06 |  |
| 38 | 陇西联围（重点海堤除险加固） | 30年一遇标准，加固堤长4.9公里 | 2016—2020 | 0.22 | 0.15 | 0.12 |  |
| 39 | 长芙联围（重点海堤除险加固） | 30年一遇标准，加固堤长14.6公里 | 2016—2020 | 0.5 | 0.37 | 0.28 |  |
| 40 | 边海联围（重点海堤除险加固） | 30年一遇标准，加固堤长3.75公里 | 2016—2017 | 0.14 | 0.09 | 0.09 |  |
| 41 | 三山联围（重点海堤除险加固）） | 30年一遇标准，加固堤长16.2公里 | 2016—2020 | 0.82 | 0.55 | 0.50 |  |
| 42 | 沙扒水闸重建工程（中型水闸除险加固） | 30年一遇设计标准，7孔、单孔净宽4米，高3.2米 | 2019—2020 | 0.35 | 0.25 | 0.00 |  |
| 43 | 文笔岭水闸重建工程（中型水闸除险加固） | 30年一遇标准，12孔、单孔净宽2.50米 | 2020—2021 | 0.39 | 0.19 | 0.00 |  |
| 44 | 陇西水闸重建工程（中型水闸除险加固） | 30年一遇设计标准，7孔、单孔净宽2.3米，高2.68米 | 2019—2020 | 0.31 | 0.20 | 0.00 |  |
| 45 | 渡头仔水闸重建工程（中型水闸除险加固） | 30年一遇标准，8孔、单孔净宽2.50米 | 2020—2021 | 0.69 | 0.34 | 0.00 |  |
| 46 | 长坪水闸重建工程（中型水闸除险加固） | 30年一遇标准，10孔、单孔净宽2.8米 | 2020—2021 | 0.41 | 0.2 | 0.00 |  |
| 47 | 2014年度省级小型农田水利重点县建设项目 | 渠道三面光建设 | 2016 | 0.2 | 0.2 | 0.20 |  |
| 48 | 阳西县陂底水库灌区续建配套与节水改造工程 | 改造渠道59.9公里，灌溉面积5.8万亩，规划建筑物建设182座 | 2019—2020 | 0.68 | 0.51 | 0.00 |  |
| 49 | 阳西县引陂供水工程项目 | 新建新墟水厂，规模3万m³/d；取水泵站及取水泵站至新墟水厂原水输送管，管径DN600，长度约7.3公里；新建输配水管道（DN200~DN800）长度约42.4公里 | 2020—2021 | 2.24 | 0.8 | 0.00 | 新增项目 |
|  | 四、战略性新兴产业项目 （10项） |  |  | 74.00 | 17.95 | 11.63 |  |
| 50 | 广东厨邦食品有限公司食品生产项目（阳西） | 项目占地约1000亩，年产100万吨系列调味品 | 2012—2021 | 15.00 | 4.00 | 4.00 |  |
| 51 | 阳西美味鲜食品有限公司食品生产项目 | 用地面积2.49万平方米，建设黄酒储罐区、醋车间、食用油车间、料酒车间、化学品库、锅炉房、成品仓等单体 | 2017—2021 | 16.25 | 3.00 | 2.60 | 新增项目 |
| 52 | 阳西博德精工建材有限公司高科技环保陶瓷项目 | 建设陶瓷生产车间、人造岗石生产车间、熔块生产车间、研发中心等 | 2012—2020 | 20 | 1 | 0.93 |  |
| 53 | 卡夫亨氏阳江新建食品工厂项目 | 项目占地面积约233.23亩，建设调味品生产车间及配套设施 | 2018—2019 | 7.00 | 5.00 | 4.10 | 新增项目 |
| 54 | 阳西县广味源调味品生产项目 | 计划用地181亩，建设厂房，仓库、办公楼、发酵区等 | 2019—2025 | 6.00 | 0.65 | 0.00 | 新增项目 |
| 55 | 阳西功成塑料生产项目 | 占地95.8亩，主要为园区食品企业提供产业配套 | 2019—2021 | 2.15 | 1.50 | 0.00 | 新增项目 |
| 56 | 阳西御膳厨调味品生产项目 | 项目占地面积47.31亩，主要建设调味料生产车间 | 2020—2021 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 新增项目 |
| 57 | 阳西喜悦食品项目 | 项目占地31.5亩，建设厂房、仓库、研发实验室、办公室，主要生产果冻、糖果、饮料、龟苓膏等食品 | 2019—2021 | 2.20 | 1.00 | 0.00 | 新增项目 |
| 58 | 阳西富盈包装项目 | 项目占地50亩，主要为园区食品企业提供产业配套 | 2020—2021 | 2.10 | 0.40 | 0.00 | 新增项目 |
| 59 | 阳西金丝奇米面加工项目 | 占地面积83亩，建设米面制品生产车间 | 2020—2021 | 1.30 | 0.40 | 0.00 | 新增项目 |
|  | 五、先进制造业项目（1项） |  |  | 2.54 | 2 | 2.12 |  |
| 60 | 粤玻生产基地项目 | 总用地面积120亩，玻璃产能19万吨，总产值约3亿元。分两期建设，第一期建设投资1.2亿元，产能9万吨 | 2018—2021 | 2.54 | 2 | 2.12 |  |
|  | 六、现代服务业项目（1项） |  |  | 1.61 | 1.61 | 1 |  |
| 61 | 新供销天润阳西5万吨粮食储备基地 | 规划总用地面积66亩，拟建1条年处理5万吨的优质大米生产线、原料库、副产品库等，总建筑面积约10000平方米；拟建5万吨粮食储备库及停车场、办公、生活综合大楼等公共辅助设施 | 2016—2017 | 1.61 | 1.61 | 1.00 |  |
|  | 七、现代农业项目（2项） |  |  | 2.68 | 2.68 | 1.01 |  |
| 62 | 高标准基本农田建设项目 | 2016年度农业部门高标准农田建设任务0.9002万亩，2018年度农业部门高标准农田建设任务0.5061万亩，2019年度高标准农田建设任务0.3万亩，2020年度高标准农田建设任务0.48万亩 | 2016—2020 | 0.33 | 0.33 | 0.21 |  |
| 63 | 阳西县垦造水田项目 | 2017、2018年度我县县级实施的垦造水田任务为3038亩；2017年度下达我县省级垦造任务955亩；2019年度下达我县省级垦造任务500亩 | 2017—2020 | 2.35 | 2.35 | 0.80 | 新增项目 |
|  | 八、产业转移园基础设施项目（1项） |  |  | 21 | 2 | 2.1 |  |
| 64 | 中山火炬（阳西）产业转移工业园基础设施项目 | 园区规划11000亩用地平整、路网、排水排污等基础设施建设 | 2005—2020 | 21 | 2 | 2.10 |  |
|  | 九、宜居城乡项目（13项） |  |  | 110.11 | 26.31 | 20.59 |  |
| 65 | 阳西县碧桂园月亮湾滨海旅游度假区项目 | 项目规划控制用地面积约2200亩，计划建设星级海景酒店、温泉会所、休闲商业、观海公寓、临海别墅、海滨游乐、休闲商业等业态 | 2017—2022 | 50 | 6 | 4.82 |  |
| 66 | 阳西县旧城区改造建设项目 | 项目用地总面积2265亩，包括征地补偿及房屋拆迁安置工作，奋兴中学迁建和太平小学扩建工程，项目道路和桥梁的工程建设、商业开发 | 2013—2017 | 50 | 15 | 14.85 |  |
| 67 | 阳西县上洋镇新区建设项目 | 商住小区、汽车客运站、农贸市场等配套公共设施18万平方米，以及过境市政道路 | 2017—2020 | 0.59 | 0.49 | 0.20 |  |
| 68 | 阳西县儒洞镇镇区路网升级改造工程 | 道路总长为 4138 米，主要建设道路工程、人行道工程、管道工程、照明工程、绿化工程、交通设施和给水工程等 | 2019—2020 | 0.57 | 0.3 | 0.07 | 新增项目 |
| 69 | 阳西县东湖森林公园绿道（首期）建设工程 | 环山绿道、环湖绿道、登山道、入口小广场、休息平台及相关的配套服务设施。其中环湖绿道长约1323米，宽6米；环山绿道长约3000米，宽3米；登山道长约4734米，宽2.5米 | 2016—2017 | 0.4 | 0.4 | 0.35 |  |
| 70 | 325国道阳西县城段道路景观改造工程 | （1）251KM+800至石桥铺中桥路段（1.3公里）安装路灯工程；（2）石桥铺中桥至258KM+800路段，道路长5600米、路宽40米，工程内容包括非机动车道（含部分交叉路口机动车道）加铺设沥青混凝土、人行道改铺设花岗岩石板等工程 | 2016—2020 | 0.47 | 0.47 | 0.26 |  |
| 71 | 阳西县溪头镇镇西区开发建设 | 占地面积约215亩，主要建设溪头新车站、溪头大道（西区段）、供销社冷链屠宰场等项目 | 2015—2021 | 0.5 | 0.45 | 0.04 |  |
| 72 | 阳西县城育才路及教育北路改造工程 | 改造育才路约978米，教育北路约867米，永光路至育才路30米街341米；主要建设内容:道路工程、排水工程、交通设施、照明、人行道绿化等 | 2019—2020 | 0.6 | 0.4 | 0.00 | 新增项目 |
| 73 | 阳西县城迎宾大道改造工程 | 道路总长3713米，其中：迎宾大道长约2975米，永光路长约738米。主要拓宽混凝土路面、增加彩色沥青砼自行车道、人行道工程、照明工程、绿化工程、交通工程等 | 2019—2020 | 0.64 | 0.6 | 0.00 | 新增项目 |
| 74 | 阳西县城东片区路网建设工程 | 道路总长6588米，其中：环城大道路长4595米，方正路路长594米，陶然路路长1399米。主要建设内容：道路、排水排污、照明、绿化、交通设施等工程 | 2019—2021 | 3.72 | 0.8 | 0.00 | 新增项目 |
| 75 | 阳西县城湖景北路建设工程 | 全长1425米，主要建设内容：道路、排水、交通、照明、绿化工程等 | 2019—2020 | 0.77 | 0.5 | 0.00 | 新增项目 |
| 76 | 阳西县城西湖路改造工程 | 路线全长约2157米，主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程和绿化工程等 | 2019—2020 | 0.74 | 0.5 | 0.00 | 新增项目 |
| 77 | 阳西县城宋康路改造工程（湖景南路--滨江北路） | 总长3213米，路宽30米，主要建设内容：道路工程、排水工程、交通工程、照明工程和绿化工程等 | 2019—2020 | 1.11 | 0.4 | 0.00 | 新增项目 |
|  | 十、生态建设项目（7项） |  |  | 30.17 | 7.65 | 3.32 |  |
| 78 | 阳西县沿海防护林工程项目 | 0.359万亩 | 2016—2020 | 0.08 | 0.08 | 0.03 |  |
| 79 | 阳西县森林抚育项目 | 2.5万亩 | 2016—2020 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |
| 80 | 阳西大泉山海生态旅游度假区项目 | 首期建设用地300亩。主要建设海丝之路文化（文旅商业产业）、自然保护观光（渔海文化及红树林）、康养旅居（山海温泉旅游）、乡村振兴（现代农业产业） | 2020—2030 | 20 | 1.00 | 0.00 |  |
| 81 | 阳西县大垌山旅游景区项目 | 规划控制用地面积约2万亩，建设用地350亩，建设五个功能区 | 2016—2021 | 4.00 | 3.00 | 2.12 |  |
| 82 | 阳西县城西湖人防工程 | 用地总面积132800平方米，建设负一层人防地下室19500平方米 | 2016—2017 | 1.2 | 1.18 | 1.13 |  |
| 83 | 阳西县整县推进镇村污水处理设施建设项目 | 新建污水处理厂0.885万吨/天，镇村新建521座农村小型污水处理设施及配套管网的建设与运营 | 2019—2021 | 4.50 | 2.00 | 0.00 |  |
| 84 | 溪头镇污水处理厂 | 该项目占地面积15025.08平方米，拟建设长度为4.7公里，主要建设内容：污水收集，处理池、厂房、污水处理设备、污水管网 | 2019 | 0.36 | 0.36 | 0.01 |  |
|  | 十一、环境保护项目（4项） |  |  | 6.41 | 6.11 | 0.29 |  |
| 85 | 大气污染防治重点工程（阳江新奥燃气有限公司天然气供气工程） | 近期规划（十三五期间）：供气覆盖中山火炬（阳西）产业转移工业园、溪头临港工业园 | 2017 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 86 | 水污染防治重点工程（县城区污水处理厂二期工程项目） | 提标1.5万吨，扩建2.5万吨，建成后处理能力达到4万吨一级A标准 | 2019—2020 | 0.66 | 0.66 | 0.14 |  |
| 87 | 水污染防治重点工程（中山火炬（阳西）产业转移工业园污水处理厂二期工程） | 建设规模为2万吨/日 | 2016—2020 | 0.46 | 0.3 | 0.00 |  |
| 88 | 阳西县垃圾填埋场二期工程 | 日处理垃圾400吨，日处理垃圾渗沥液污水130吨 | 2015—2016 | 0.29 | 0.15 | 0.15 |  |
|  | 十二、国民教育项目（5项） |  |  | 3.27 | 1.55 | 0.5 |  |
| 89 | 阳西县特殊教育学校综合楼和学生宿舍楼建设项目 | 项目用地总面积13021平方米，其中：建筑占地面积525平方米，建筑总面积2100平方米，建设1幢4层综合楼和1幢4层学生宿舍楼，并配套完善残疾人教育配套设施 | 2015—2016 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |  |
| 90 | 阳西县第四小学建设项目 | 建设教学综合楼、体育活动室、食堂、教师工作用房及室外运动场等附属配套设施 | 2018—2019 | 0.71 | 0.50 | 0.45 | 新增项目 |
| 91 | 阳西县第三小学建设项目 | 项目用地面积47153平方米，建筑占地面积6810平方米，总建筑面积20660平方米，建设教学综合楼、教师工作用房、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施 | 2019—2020 | 0.82 | 0.6 | 0.00 | 新增项目 |
| 92 | 阳西县教师发展中心建设项目 | 项目占地面积50亩，建筑总面积25000平方米。建设教学楼、综合楼、学员生活用房、会议厅及室外操场等附属配套设施 | 2020—2021 | 0.8 | 0.20 | 0.00 | 新增项目 |
| 93 | 阳西县中等职业技术学校建设项目 | 项目用地面积100亩，建筑面积26500平方米。建设教学楼、综合楼、学生宿舍、食堂、体育活动室及室外运动场等附属配套设施 | 2020—2021 | 0.89 | 0.20 | 0.00 | 新增项目 |
|  | 十三、医疗卫生项目（6项） |  |  | 5.63 | 3.61 | 2.14 |  |
| 94 | 阳西县人民医院住院楼建设项目 | 项目建筑占地2580平方米，楼高11层，建筑总面积18935.16平方米 | 2016—2017 | 0.72 | 0.68 | 0.56 |  |
| 95 | 阳西县妇幼保健院（阳西县计划生育服务中心）迁建项目 | 项目用地总面积15876平方米，其中：建筑占地面积2400平方米，建筑总面积18600平方米，建设1幢9层建筑物及附属设施 | 2018—2019 | 0.78 | 0.78 | 0.42 |  |
| 96 | 阳西县儒洞镇中心卫生院升级迁建项目（阳西县第二人民医院） | 项目建筑占地面积4300平方米，总建筑面积27683平方米，建门诊住院大楼一幢，行政公卫大楼及等附属配套设施 | 2017—2019 | 1.80 | 1.50 | 1.16 | 新增项目 |
| 97 | 阳西县妇幼保健院二期建设项目 | 规划总用地面积为15041.19平方米。拟建设1幢11层住院大楼及其他附属设施，设置床位200张 | 2020—2021 | 0.96 | 0.20 | 0.00 | 新增项目 |
| 98 | 阳西总医院公共卫生医院（阳西县溪头镇卫生院、阳西总医院第三人民医院）建设项目 | 规划总用地面积33333平方米，设置床位180张，总建筑面积16000平方米，主要建设3幢楼，包括一幢综合楼、一幢精神康复楼和一幢感染楼 | 2020—2021 | 1.12 | 0.20 | 0.00 | 新增项目 |
| 99 | 阳西县人民医院旧楼升级改造项目 | 完成对旧综合楼的原内一科、内二科、急诊科、北边外立面改造建设，加建新楼与旧楼连廊 | 2019—2020 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 新增项目 |
|  | 十四、文化体育项目（2项） |  |  | 0.83 | 0.23 | 0.03 |  |
| 100 | 阳西县第一中学图书馆及艺术教育功能室 | 拆除原二层共450平方米综合楼，重建1幢7层图书馆及艺术教育功能室 | 2018—2020 | 0.18 | 0.13 | 0.03 |  |
| 101 | 阳西县体育馆 | 主要有体育馆、体育场、全民健身广场、全民健身中心、游泳池区等五大块及配套设施，总面积不少于10万平方米。其中，体育馆不少于3000个座位；体育场至少有2500个座位的单边看台；全民健身广场不少于2万平方米；全民健身中心占地面积不少于1500平方米，建筑面积不少于4000平方米；游泳池区配备标准池、训练池、儿童池 | 2020—2022 | 0.65 | 0.1 | 0.00 |  |
|  | 十五、居民保障项目（2项） |  |  | 4.21 | 4.06 | 1.18 |  |
| 102 | 村村通自来水工程 | 解决全县8个镇，142个行政村和居委会，1397条自然村,465329人饮水问题 | 2016—2017 | 3.44 | 3.44 | 0.72 |  |
| 103 | 阳西县溪头现代渔港（二级）建设项目 | 新建码头总长度为280米，规模为7个600HP渔船泊位；新建防波堤438米；新建护岸450米，其中西护岸350米，南护岸100米； 吹填陆域3.41万平方米； 码头前停泊水域、回旋水域、避风锚地（27.33万平方米）疏浚和航道工程疏浚；建设卸鱼及水产品交易区、冷藏加工区、水产品深加工区、综合物资区、综合管理区等生产辅助配套功能区 | 2017—2020 | 0.77 | 0.62 | 0.46 |  |